СЕЛЬСКАЯ ДУМА

муниципального образования «Сельское поселение

«Село Дуброво» Кировского района

### РЕШЕНИЕ

#### от 20 октября 2014 года                                                                                          № 146

| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение «Село Дуброво» на 2014-2023 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское поселение «Село Дуброво», Сельская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение «Село Дуброво» на 2014-2023 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением решения возложить на Главу сельского поселения «Село Дуброво» Зайцева А.М.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и Кировский район».

Глава  сельского поселения  		       А.М.Зайцев

Утверждена

решением  Сельской Думы

сельского поселения

«Село Дуброво»

### от  20.10.2014 г. № 146

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Сельское поселение «Село Дуброво» на 2014-2023 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение «Село Дуброво» на 2014-2023» |
| --- | --- |
| 2. Основание разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| 3. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Село Дуброво» |
| 2. Цели муниципальной программы | - оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем канализации, уличного освещения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния; - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения; |
| 3. Задачи муниципальной программы | - улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе сельского поселения «Село Дуброво»; - рациональное и эффективное использование природных ресурсов; - перспективное развитие жилищного и иного строительства; - приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости и дальнейшее их содержание; - улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Село Дуброво», путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования |
| 4. Индикаторы муниципальной программы | - % уровня газификации домов сетевым газом - количество введенных в эксплуатацию газовых сетей; - % обеспечения питьевой водой населения централизированным водоснабжением; - строительство, реконструкция систем канализации; - % снижения затрат на электроэнергию; - количество граждан, проживающих в сельской местности, получивших жилье; |
| 5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014-2023 гг. |
| 6. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет ______ тыс. рублей. Программа финансируется за счет средств местного бюджета. |
| 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня инженерного обустройства территории сельского поселения «Село Дуброво» (газом, водой, канализацией и т.д.); - - повышения эффективности использования топливно- энергетических ресурсов на территории сельского поселения «Село Дуброво» - улучшение жилищных условий сельских жителей; - улучшение экологической обстановки в сельском поселении «Село Дуброво» |

- 1. Введение

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Дуброво» на 2014-2023 годы» (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Дуброво» - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод на территории сельского поселения «Село Дуброво», которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, развития сельского хозяйства, улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения «Село Дуброво».

Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами, минимизации издержек за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам по обоснованным ценам.

Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сельское поселение «Село Дуброво» расположено на территории Муниципального района «Город Киров и Кировский район» (МР), расположено на севере МР. Административный  центр сельского поселения – село Дуброво находится в 23 км. от районного центра город Киров, с которым связан дорогой областного значения «Брянск- Людиново-Киров».

Площадь сельского поселения – 9039,52 га,  земли населенных пунктов  -967.7 га, земли сельскохозяйственного назначения – 2723 .6 га, земли лесного фонда – 5182 га,      Общая площадь жилых помещений 17.1тыс.кв.м.

Муниципальное образование «Сельское поселение «Село Дуброво» включает в себя 7 (семь) населенных пунктов:

- с.Дуброво,

- д. Ближнее Натарово,

- д. Якимово,

- д. Раменное,

- д. Острая Слобода,

- д.Липовка,

- д. Михалево.

Численность населения составляет 573 человека.

2.1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Социально - инженерная инфраструктура.

Низкий уровень обеспеченности территории сельского поселения объектами социально - инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обуславливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди молодежи. Решение данной проблемы является приоритетным. При этом в основе решения поставленной задачи повышения качества жизни в сельской местности необходимо предусматривать использование комплексного подхода к развитию территории муниципального образования «Сельское поселение «Село Дуброво» с учетом обеспеченности необходимым комплексом объектов социальной и инженерной инфраструктуры и перспективного плана развития поселения.

Водоснабжение.

Водоснабжающей организацией на территории сельского поселения «Село Дуброво» является  ООО «Водоснабжение».

Общий износ водопроводных сетей по населенным пунктам: д.Якимово, д.Раменное, д.О.Слобода    составляет 50%.

50 % водопроводов из чугунных труб находятся в эксплуатации более 30 лет.

Высокий физический износ водопроводных сетей приводит к частому возникновению аварий.

Общая протяженность сетей водоснабжения – 13,5 км.

Водоснабжения населенных пунктов в существующей и проектируемой застройке предусматривается от проектируемых скважин и от существующих водонапорных башен.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна охватывать всю жилую постройку населенных пунктов, обеспечить учреждения, сельскохозяйственные предприятия хозяйственно-питьевой водой, полив зеленых насаждений, улиц и пожаротушение.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

На первую очередь предлагается оборудовать существующие и проектируемые водозаборные сооружения фильтрами обезжелезивания. На перспективу необходима организация забора и постоянных химических анализов подземных вод.

Расчетные расходы воды на расчетный срок.

| Расчетные сроки | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Современное население | 250 | 138 | 138 | 165,6 |
| 2014-2023гг. | 250 | 146,8 | 146,8 | 176,2 |

Водоотведение.

Водоотведение осуществляется только в деревне Якимово через систему канализации по подземным сетям к оборудованной ОС (очистная система) инж. Яна Топола, производительностью 24 куб.м/сут., потребительской мощностью 1.2 кВт/час.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

Обеспечение населения качественными услугами по водоотведению является одной из проблем коммунального комплекса.

В настоящее время сети и сооружения канализации сельского поселения «Село Дуброво» имеет высокую степень износа, техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения коммунальными услугами.

Реализация данного направления Программы обуславливается необходимостью решения следующих проблемных вопросов:

- обеспечение прохождения всего объема сточных вод, образующегося на территории сельского поселения, через очистные сооружения;

- увеличение объема сточных вод, качество очистки которых соответствует нормативам на сброс в водные объекты.

Программные мероприятия сконцентрированы на строительстве новых комплексов очистных сооружений.

При проектировании станций приоритеты будут отдаваться передовым технологиям очистки сточных вод и обработки образующихся осадков, реализованным на технологическом оборудовании российского производства.

В результате реализации программных мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений и систем водоотведения в сельском поселении прекратится сброс в водные объекты неочищенных стоков, сократится объем сброса загрязняющих веществ. Тем самым улучшится санитарное состояние водных объектов поселения и уменьшится загрязнение подземных водоносных горизонтов.

Энергосбережение.

Направление программы «энергосбережение» - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов. Основными документами по реализации политики энергосбережения являются: Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон Калужской области от 01.05.2010 №12-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Калужской области».

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

- реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения.

Расчет электрических нагрузок на расчетный срок.

| Расчетные сроки | Нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Современное население | 0,33 |
| 2014-2023гг. | 0,35 |

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории сельского поселения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения.

Газификация.

В настоящее время на территории сельского поселения протяженность газопровода составляет 11 км. Газифицированы населенные пункты: с.Дуброво, д.Якимово, д.Ближнее Натарово, д.Раменное.

Планируется проведение работ по газификации д.Липовка.

Газификация сельских населенных пунктов сельского поселения «Село Дуброво» позволило активизировать работу по использованию децентрализованных источников теплоснабжения и поквартирных систем отопления, повысит уровень коммунального обустройства поселения, а так же  создать условия для развития экономики поселения с учётом энергетической и экологической безопасности.

Газоснабжение потребителей сельского поселения «Село Дуброво», наряду с проводимой газификацией, продолжает осуществляться и сжиженным газом. Газ используется на индивидуально-бытовые нужды населения. Распределение газа производится от баллонных (рамповых) установок в индивидуальных частных домовладениях.

Техническое обслуживание газового оборудования сельского поселения «Село Дуброво» осуществляет Кировский филиал «Калугамежрайгаз».

Ожидаемые потребности в природном газе

| Расчетные сроки | Расход газа м3/ч |
| --- | --- |
| Современное население | 15,8 |
| 2014-2023гг. | 16,8 |

Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Дуброво» по состоянию на 01.01.2014 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 17,1тыс. м2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают каменные и кирпичные, панельные и деревянные жилые дома и составляют 54 %, 30 % и 16 % .

- Характеристика жилого фонда

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 17,1 | 187 | 36 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 9,2 | 72 | 5 |
| Панельные | 5,1 | - | 31 |
| Блочные | - | - | - |
| Смешанные | - | - | - |
| Деревянные | 2,8 | 115 | - |
| Прочие | - | - | - |

Улучшение жилищного фонда.

В настоящее время обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 31м2/чел, при нормативе для сельской местности 40м2/чел.

При расчете объемов строительства необходимо учесть, что часть жилищного фонда относится  к ветхому и аварийному. К сносу за расчетный период намечается 4874 м2 жилья из которых 3164 м2 в аварийном состоянии должны быть снесены в первую очередь и 1710 м2 жилья, которое сейчас имеет износ 45-65% и к расчетному сроку подойдет к предельному сроку эксплуатации.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока вычисляется как разница между существующим жилищным фондом и сносимым за период. А объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда и жилищного фонда нового строительства.

Расчеты движения жилищного фонда по этапам реализации приведены в таблице.

Движение жилищного фонда по этапам реализации

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода, м2 | Объем сносимого фонда за период, м2 | Сохраняемый фонд, м2 | Объем нового строительства, м2 | Объем фонда на конец периода, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2023гг. | 17100 | 3164 | 13936 | 5350 | 19286 |
| Расчетный срок (2023-2037 гг.) | 19286 | 1710 | 17576 | 8024 | 25600 |
| Итого по этапам реализации |  | 4874 |  | 13374 |  |

Площадь жилищного фонда должна увеличиваться в среднем на 535 м2 в год. При таких темпах строительства на конец расчетного срока обеспеченность жильем составит 40 м2/чел.

В настоящее время на территории сельского поселения проживают 10 семьи и 5 специалистов, изъявивших желание проживать и работать в сельской местности. Данные граждане не обладают собственными средствами на приобретения жилья, следствием чего возрастает возможность возникновения ситуации оттока специалистов из села и уменьшения численности населения сельского поселения «Село Дуброво».

Приоритетами данного направления программы являются – повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, сохранение территориальной целостности сельского поселения.

Программа предполагает решение следующих задач:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

-    ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

2. Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Цели, задачи программы.

Цели программы:

- оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем канализации, уличного освещения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния;

- обеспечение рационального  использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение  объемов  потребления  всех  видов  топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т. ч. специалистов, работающих в сельской местности;

Задачи Программы:

- улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном  секторе сельского поселения «Село Дуброво»;

- рациональное и эффективное использование природных ресурсов;

- перспективное развитие жилищного и иного строительства;

- приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости и дальнейшее их содержание;

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Село Дуброво», путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования.

2.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы.

В результате реализации Программы ожидается:

- повышение уровня инженерного обустройства территории сельского поселения «СелоДуброво» (газом, водой, канализацией и т.д.);

- - повышения эффективности использования топливно- энергетических ресурсов на территории сельского поселения «Село Дуброво»;

- улучшение жилищных условий сельских жителей;

- улучшение экологической обстановки в поселении.

- 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальной программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение 2014-2023 годов.

Выполнение основных мероприятий предусмотрено в течении всего срока действия муниципальной программы.

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Сельское поселение

«Село Дуброво»

ОБОСНОВАНИЕ

ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО ДУБРОВО»

| № | Наименование показателей | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 20250 | 760 | 1600 | 2250 | 2100 | 1540 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета сельского поселения | 20250 | 760 | 1600 | 2250 | 2100 | 1540 |
|  | - иные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Сельское поселение

«Село Дуброво»

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реали-зации | Сумма расходов тыс. руб. | в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Строительство газопровода | 2014-2023 | 2700 | 300 | 200 | 400 | 500 | 100 |
| 2. | Водоснабжение | 2014-2023 | 3150 | 150 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 3. | Строительство и капитальный ремонт канализационных сетей | 2014-2023 | 5000 | 60 | 200 | 300 | 200 | 140 |
| 4. | Содержание и ремонт уличного освещения | 2014-2023 | 3500 | 150 | 300 | 500 | 400 | 400 |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения | 2014-2023 | 3200 | 100 | 300 | 500 | 400 | 300 |
| 6. | Содержание жилфонда | 2014-2023 | 2700 | - | 200 | 250 | 400 | 500 |
|  | Итого |  | 20250 | 760 | 1600 | 2250 | 2100 | 1540 |

Механизм реализации муниципальной программы

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом  реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения «Село Дуброво». Ежегодно с учетом реализации программных мероприятий уточняются объемы средств, необходимых для их финансирования в очередном году и предоставляет необходимые материалы в соответствии с действующим Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета сельского поселения «Село Дуброво» на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация сельского поселения «Село Дуброво» вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

Ответственные за реализацию отдельных мероприятий Программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.